GMINA BRZEŹNICA

ul. Krakowska 109

34 – 114 Brzeźnica

tel:  33 8792 029          	                                                      fax.  33 8792 092

www.brzeznica.pl                                                          e-mail: gmina@brzeznica.pl

NIP 551-11-23-918 				                	 REGON   072182048

### Postępowanie ZP.271.248.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał”

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  632252-N- 2018

w dniu 4.10.2018 r., na stronie internetowej www.brzeznica.pl

Zatwierdzający:

/-/ Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

Brzeźnica, dnia 4 października  2018 r.

I. Informacje ogólne

1. Wykonawca winien: zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie załączniki dotyczące SIWZ stanowią jej integralną część. Koszty związane z przygotowaniem            i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

- Zamawiający

Gmina Brzeźnica

34-114 Brzeźnica , ul. Krakowska 109

tel:  33 879- 20-29

fax:  33 879-20-92

e-mail: gmina@brzeznica.pl

3. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone                         na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Zamawiający w niniejszym postępowaniu, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24aa ust. 1 ustawy  Pzp, najpierw dokona oceny ofert,                     a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona  jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena  ofert dokonana zostanie po weryfikacji rachunkowej oferty, a ewentualne omyłki zostaną poprawione z  zastosowaniem właściwych w tym zakresie przepisów Pzp

4. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. od kwoty 5.225.000 euro – dla robót budowlanych

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

5. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy ustawy Pzp, a w sprawach w niej nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).

| 6. Zamawiający nie dopuszcza | składania ofert częściowych |
| --- | --- |
| 7. Zamawiający nie dopuszcza | składania ofert wariantowych. |
| 8. Zamawiający nie zamierza | zawrzeć umowy ramowej. |
| 9. Zamawiający nie zamierza | ustanowić dynamicznego systemu zakupów. |
| 10. Zamawiający nie zamierza | zastosować aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty |
| 11. Zamawiający nie przewiduje | zwrotu kosztów udziału w postępowaniu |
| 12. Zamawiający nie przewiduje | udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia |
| 13. Zamawiający nie przewiduje | wadium |
| 14. Zamawiający dopuszcza | wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców |

15. W przypadku zlecenia części robót podwykonawcy należy wypełnić załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału Podwykonawców

1) Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę  firm podwykonawców.

2) Na podstawie art. 36b ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadamiania zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na temat nowych  podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania  warunków udziału w postępowaniu, wykonawca obowiązany będzie wykazać zamawiającemu, że  proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4) Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania Podwykonawcy, jak za swoje działania.

16 Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wymagań w związku z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Nie dostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest własnym ryzykiem Wykonawcy i może skutkować wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Oznaczenie postępowania  Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

ZP.271.248.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał”

W zakres inwestycji wchodzą następujące roboty budowlane: - remont przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, polegający na odtworzeniu ich stanu pierwotnego struktury budowlanej i wykończenia, - przebudowa ścian wewnętrznych i ich fragmentów oraz posadzek, w wyniku czego nastąpi zmiana parametrów użytkowych pomieszczeń, - rozbiórka loggi znajdującej się w elewacji od strony południowej, - budowa instalacji wewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, centralnego ogrzewania i energii elektrycznej, w budynku o nr porządkowym 69a, na działce o nr ewidencyjnym 1824/3, w miejscowości Wyźrał, w gminie Brzeźnica.

Zakres robót obejmuje :

- ROBOTY BUDOWLANE

1.1. Ściany i kominy

1.2.Stolarka okienna i drzwiowa

1.3. Tynki wewnętrzne

1.4. Posadzki i okładziny ścian

1.5. Stolarka budowlana

1.6. Roboty malarskie

1.7. Schody, balustrada

1.8. Wykonanie pokrycia dachu nad wejściem do budynku na parter

1.9. Elewacja

1.10. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

2. INSTALACJE WOD.-KAN.

3. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4. INSTALACJE GAZOWE

5. INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowią załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ), tj. dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót i ogólna charakterystyka obiektu. Dokumentacja ta stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia i jest podstawą dla właściwego przygotowania i złożenia oferty.

CPV:

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Wykonawca winien w imieniu Zamawiającego przygotować wszystkie wymagane dokumenty  i zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego  o zakończeniu budowy.

2.1. Dokumentacja projektowa udostępniona jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej  wraz                 z niniejszą specyfikacją,   stanowi całość  i jest podstawą dla sporządzenia kalkulacji wykonania robót – załącznik nr 2 do SIWZ

2.2 Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia winny spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U.                 z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.) oraz odpowiadać warunkom opisanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót.

2.3. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, umowa oraz SIWZ

2.4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z § 30 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) wskazane przez Wykonawcę na etapie składania ofert, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarze robót.  Użyte SIWZ oraz w dokumentacji projektowej nazwy własne, znaki towarowe, firmy producenta, patenty lub wskazania pochodzenia są przykładowe i towarzyszy im sformułowanie: „lub równoważne". Mają one na celu tylko i wyłącznie określenie standardów i parametrów jakościowych, użytkowych oraz funkcjonalnych materiałów, urządzeń lub innych rozwiązań w sytuacji, gdy Zamawiający nie może ich opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w treści oferty, że oferowane przez niego rozwiązania (materiały, urządzenia, itp.) przed ich zastosowaniem, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, bądź przewidują zastosowanie rozwiązań lepszych od wymaganych.

5. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności wymogami Prawa Budowlanego, bhp, ppoż. i branżowych.

6. Zaleca się wykonawcy zapoznanie się z terenem budowy oraz zobowiązuje się do  sprawdzenia dokumentacji projektowej, przedmiarów robót. O wszystkich błędach i rozbieżnościach należy niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego w celu ustosunkowania się do wykrytego błędu i dokonania korekty zleconego zakresu robót celem powiadomienia wszystkich wykonawców zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.  Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

1) Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że czynności określone w przedmiarach robót stanowiących załącznik do SIWZ dotyczące robót budowlanych, związane  bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia, są czynnościami, względem których Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące te czynności zatrudnione były przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie, tj. np. kierujących budową, a także dostawców materiałów budowlanych. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem (tzw. pracowników fizycznych),

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania doraźnych czynności kontrolnych odnośnie wypełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1, w tym żądania oświadczeń i okazywania dokumentów właściwych w tym zakresie oraz żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości, co do potwierdzenia spełniania ww. wymogów. W szczególności Zamawiający uprawniony będzie do prowadzenia kontroli w miejscu świadczenia usługi i względem osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1. Pożądanym jest udostępnienie pracownikom wykonawcy lub podwykonawcy umów o pracę w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem celem okazania takiego dokumentu osobie przeprowadzającej kontrolę z ramienia Zamawiającego. Dane ujawnione przez Zamawiającego w toku takich czynności nie będą gromadzone ani przetwarzane.

3) W związku z powyższym przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia oraz na każde żądanie Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu właściwe, wskazane poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; lub

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynność, której dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane ujawnione przez Zamawiającego  w toku takich czynności nie będą gromadzone ani przetwarzane.

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty określone w § 12 umowy. Nieprzedstawienie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności.

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości  co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

III. Wymagany termin wykonania zamówienia

a) termin robót budowlanych: 7.12.2018 r.

b) termin zakończenia przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem braku wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy: 28.12.2018 r.

Zmiana terminu może nastąpić w przypadkach, szczegółowo opisanych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ.

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  nie  podlegają wykluczeniu na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania opisane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz  ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3) Zdolności technicznej lub zawodowej

a) wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: polegające na budowie/przebudowie/remoncie obiektu o konstrukcji tradycyjnej  o wartości brutto nie mniejszej niż 250 000 zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, które posiadają uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach)  do pełnienia funkcji :

| Lp. | Stanowisko | Kwalifikacje (uprawnienia) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kierownik budowy | Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej |
| 2. | Kierownik robót sanitarnych | Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |
| 3. | Kierownik robót elektrycznych | Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |

W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia/nie spełnienia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

Nie spełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

4. Korzystanie przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 ustawy.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji  których te zdolności są wymagane.

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1 art. 22a ustawy, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 art. 22a ustawy.

6) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się               o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale VI. pkt.14.

V. Podstawy wykluczenia z postępowania

1.Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:

1)  Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z   późn. zm.) lub art. 46 lub art 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 poz. 176,1170 i 1171 oraz 2017 r poz 60 i 1051)

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się                       o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541, oraz z 2017 poz.724 i 933),

11) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego               2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi  powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Dodatkowo Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) oraz pkt 8) ustawy. Zamawiający wykluczy z postępowania:

1) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez  likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.z 2016 r poz. 1574,1579,1948 i 2260, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 poz.791).

2) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy pkt 1, pkt 8 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VI. Wykaz  oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających  spełnienie warunków udziału w postępowaniu  oraz o braku  podstaw do wykluczenia

1. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy;

a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku gdy: ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba, która nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze,

b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego (np.konsorcjum);

2) Kalkulację wykonania robót stanowiącą wzór w SIWZ -  wykonaną na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót  – załącznik nr 2 do SIWZ

2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz                  o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego – załącznik nr 3 do SIWZ

2) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w odniesieniu do określonego warunku udziału            w postępowaniu – jeżeli dotyczy – załącznik nr 8 do SIWZ

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2.1) powyżej.

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2.1) powyżej oraz informacji na temat podwykonawców – załącznik nr 7  do SIWZ

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 2.1) powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,                     w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

6. W terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Stowarzyszenia Nowa Perspektywa informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) Wykonawca złoży bez dodatkowego wezwania oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy (wg wzoru stanowiącego – załącznik nr 4 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz                z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale IV ust. 2 pkt 3 lit. a – według wzoru    załącznik nr 5  do SIWZ

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale IV ust. 2 pkt 3 lit. b  według wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ

9. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) żąda następujących dokumentów:

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz bark podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. 1 jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).W związku z powyższym, w odniesieniu do   odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Zamawiający odszuka wykonawcę (przedsiębiorcę) w bezpłatnej i ogólnodostępnej bazie danych, tj. Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonymi w systemie informatycznym, wykorzystując w tym celu wyszukiwarkę dostępną na właściwych stronach internetowych (KRS htps://ems.ms.gov.pl/krs/  wyszukiwanie podmiotu   Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dla  wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są wskazać w ofercie adresy internetowej ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych właściwe dokumentom, o których mowa w pkt 10.

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski.

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9 poz.1)  powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 10 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

12. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

13. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

14. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI  pkt 9 poz.1) SIWZ.

15. Forma dokumentów:

1) oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale,

2) dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

3)  poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,

4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu MR, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,

5)  dokumenty sporządzone w języku polskim zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy,

6) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

16.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa,

2) łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu ;

3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy ;

4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem;

5) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia i dokumenty składają na zasadach:

a) oświadczenie o którym mowa w Rozdziale VI pkt 2.1) oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt 6 i pkt 9 poz. 1) składa każdy z Wykonawców oddzielnie;

b) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI w pkt 8 oraz pkt 13 i pkt 14 (jeżeli dotyczy) składają                           ci Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek, na potwierdzenie którego wymagany jest dany dokument.

17. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie  podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

18. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

19. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

20. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Jeśli uzyskane przez Zamawiającego informacje nie są w języku polskim to Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

21. Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą podane wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu średniego NBP danej waluty na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego

z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego a także faksem lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Dokument przekazany drogą elektroniczną jako załącznik do e-mail musi być skanem dokumentu podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentacji Wykonawcy.

3. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma po wydrukowaniu przez Zamawiającego komunikatu nadania faksu lub wydrukowaniu komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu właściwej strony z folderu „Wysłane”.

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: w formie pisemnej należy kierować na adres

siedziby Zamawiającego – Urząd Gminy w Brzeźnicy, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 w formie

elektronicznej należy kierować na adres: e-mail  gmina@brzeznica.pl

## 6. Osoby upoważnione do porozumiewania z Wykonawcami w zakresie merytorycznym i formalnym Agnieszka Kutermak i Elżbieta Całus  telefon 33-8792-029 w. 35 lub 51;

## w dni:  poniedziałek, wtorek, czwartek  w godz. 730 -1530 , środa w godz. 730 -1700  piątek w godz. 730 -1400

VIII. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2.Wskazane jest aby zapytania do niniejszego postępowania były przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@brzeźnica.pl w wersji edytowalnej umożliwiającej pracę w edytorze tekstów (WORD) ze względu na potrzebę przeniesienia pytań do formularza odpowiedzi oraz jednocześnie na adres siedziby.

3. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na  2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej Gminy www.brzeznica.pl (zakładka Przetargi /  Zamówienia Publiczne 2018).

6.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na w/w stronie internetowej .

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Stowarzyszenia Nowa Perspektywa.

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1.

10. Modyfikacje SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

IX. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis przygotowania ofert

1. Ofertę należy pod rygorem nieważności, sporządzić w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

2. Ofertę należy sporządzić na papierze, w języku polskim.

3. Ofertę/oferty należy złożyć w 1 egzemplarzu w nieprzejrzystym i zaklejonym opakowaniu zaadresowanym:

Urząd Gminy Brzeźnica,

ul. Krakowska 109 , 34-114 Brzeźnica

oraz posiadać oznaczenie, Przetarg:   „Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał” z dopiskiem nie otwierać przed dniem 19.10.2018 r. do godziny 11.00

Na opakowaniu oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty, w przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

6.  Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.

7. Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

8. Zamawiający zaleca, aby oferta była zszyta, strony ponumerowane, a w treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz załączyć stosowne wyjaśnienia zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy. Informacje te powinny być załączone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

XI. Zmiany i wycofanie oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

2. Zmiany dotyczące treści oferty bądź powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

3. W przypadku złożenia kilku zmian opakowanie każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana Nr .....”.

4. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do uprzednio złożonej oferty.

XII.  Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Brzeźnica,
 ul. Krakowska 109 na Dzienniku Podawczym pok. nr 8, w terminie do dnia 19.10.2018 r. do godziny 10:30.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu  oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Ofertę złożoną po terminie wskazanym w ust. 1 Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych,

4. Wykonawca może żądać pisemnego potwierdzenia złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Brzeźnica,
 ul. Krakowska 109 na Dzienniku Podawczym pok. nr 8, w dniu 19.10.2018 r. o godzinie 11:00.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na  finansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda odpowiednie informacje zawarte w art. 86 ust. 4 Prawo zamówień publicznych.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej  Stowarzyszenia www.brzeznica.pl dane dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  w ofertach.

XIV. Opis obliczenia ceny

1. Cena oferty jest ryczałtową w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego.

2. Podstawą obliczenia ceny oferty i jednocześnie wynagrodzeniem w formie ryczałtu jest wartość podana jako cena oferty, która musi pokrywać wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac niezależnie od tego czy są one szczegółowo, czy nie opisane w dokumentacji projektowej, SIWZ, umowie, przedmiarach robót. Przy dokonywaniu wyceny należy korzystać ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz odpowiednich rysunków zawartych w dokumentacji projektowej.

Do  kalkulacji   ceny   należy   dodać    prace towarzyszące nieokreślone i niewymienione wprost                           w dokumentacji projektowo-przedmiarowej,  a niezbędne dla właściwego i należytego

wykonania zamówienie, takie jak np.:

– opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,

– oznakowanie, ogrodzenie i  tymczasowe  placu budowy,

– organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobór energii, wody, dozorowanie itd.),

– wytyczenie geodezyjne,

– inwentaryzacja geodezyjna bieżąca (roboty zanikowe) i końcowa powykonawcza,

– sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót,

– wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów i koszty składowania,

– ubezpieczenie budowy na czas jej realizacji.

3. Cenę wykonania zamówienia należy określić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. Wszystkie wartości podane w kalkulacji, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Przy obliczeniu ceny oferty wykonawca winien zsumować wartość poszczególnych pozycji kalkulacji, suma ta stanowić będzie cenę oferty netto, do ceny oferty netto wykonawca winien doliczyć należny i obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Wartość ta stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe brutto.

Wyliczoną cenę należy wpisać do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

5.  Do oceny ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia,

6. Podmioty (wykonawcy) zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do  uiszczenia podatku VAT w kraju, sporządzają oferty zawierające cenę z 0% stawką podatku VAT. W takim przypadku w zakresie kryterium ceny zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku  VAT oraz cła.

7. Cena o którym mowa w pkt. 5 niniejszej SIWZ nie będzie podlegać waloryzacji w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

8. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością  zrealizowania przedmiotu zamówienia tj. uzyskaniem braku wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego po zawiadomieniu o zakończeniu budowy.

9. Zamawiający załączył przedmiary robót załącznik do SIWZ jako materiał pomocniczy do wykorzystania według uznania Wykonawcy. Przedmiary robot należy traktować wyłącznie jako dokument pomocniczy                         i rozpatrywać wyłącznie jako wskazanie ilości, rodzajów prac do wykonania w ramach zamówienia łącznie                   z pozostałymi częściami SIWZ. Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia, jaki ma zostać wykonany i sposobem jego wykonania. Całość robot należy wykonać zgodnie                    z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją Inspektora Nadzoru.

10. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w przedmiarach robót. Pozycje w przedmiarach robot opisują roboty objęte umową w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego opisu robót i metod wykonania podanych w specyfikacji technicznej i na rysunkach w dokumentacji projektowej. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje przedmiarów robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

11. Zamawiający  nie wymaga załączenia kosztorysu do oferty.

12. Do oferty należy dołączyć kalkulacje wykonania robót, która będzie stanowiła załącznik nr 2

13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy, na podstawie którego Wykonawca wyliczył cenę oferty, która winna być zgodna z załączoną do oferty kalkulacją Wykonawcy,

Kosztorys winien zostać opracowany metodą uproszczoną (dwa miejsca po przecinku) i winien zawierać:

Koszty pośrednie(Kp) w %. , Zysk(Z) w %, Stawkę roboczogodziny(Rg) w zł.

14. W przypadku omyłek w zakresie obliczenia ceny Zamawiający będzie postępował zgodnie z zaleceniami określonymi w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania z tymi przepisami.

16. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w kalkulacji  nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia jak również będą obowiązywały do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych.

17. Zamawiający zakłada, że Wykonawca dokonał wizji przedmiotu zamówienia, sprawdził zakres i rodzaj robót z dokumentacją projektową i uwzględnił powyższe w oferowanej cenie.

XV. Opis  kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert  oceniane będą punktowo.

Cena                                        60 % -   60 punktów

Okres gwarancji i rękojmi    40 % -  40 punktów

Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty wg wzoru :

S   (suma ) = C  (cena )  + G ( gwarancja )

Łączna liczba punktów 100% -100 punktów

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i wagami:

a) Kryterium –  C-  cena – 60%

Oferta z najkorzystniejszą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru:

Cn

C x  =    (   ------------------   x  60  )

Cofb

Gdzie:          C x       -  liczba punktów badanej oferty za kryterium ceny

Cn       -  najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych

Cofb      -   cena brutto badanej nieodrzuconej oferty

60       -   wskaźnik stały

b) Kryterium –G-  okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – 40%

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi na wykonane roboty otrzyma 40 punktów, a pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru:

Gofb

G x  =    (   ------------------   x  40  )

Gm

Gdzie:       Gofb     -  okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty badanej nieodrzuconej oferty

Gm      -  okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty najdłuższy sposród ofert nieodrzuconych 
                                        w postępowaniu

40      -  wskaźnik stały

Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty –nie krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 84 miesiące, licząc od daty protokołu zdawczo odbiorczego.

Oferowany okres gwarancji  należy określić poprzez wskazanie pełnych miesięcy.

Zaoferowany okres gwarancji będzie równy okresowi rękojmi za wady przedmiotu umowy.

W przypadku wskazania w ofercie okresu krótszego niż 60 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę uznając, że nie odpowiada ona treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca ma prawo udzielić gwarancji i rękojmi na okres dłuższy niż 84 miesiące, jednakże wówczas punkty w tym kryterium oceny ofert zostaną przyznane jak dla okresu wynoszącego 84 miesiące.

Jeśli wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający odrzuci ofertę uznając, że nie odpowiada ona treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Na podstawie w/w kryteriów, Zamawiający dokona oceny ofert złożonych przez Wykonawców na wykonanie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz (z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP) dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

6. Zamawiający w szczególności poprawi w ofercie Wykonawcy, zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe polegające na:

a) błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty,

b) nie wpisaniu wyniku działania matematycznego (mnożenie, dodawanie),

c) nie wpisaniu ceny jeżeli można ją obliczyć na podstawie wartości i liczby jednostek miary określonych dla danej pozycji w ofercie Wykonawcy, przy poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych, o których mowa             w lit. a i b, Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową netto;

Jakiekolwiek zamiany polegające na dodaniu nowej pozycji lub pominięciu wyceny jakiejkolwiek                        z istniejących w kalkulacji nie będą uznane za możliwe do poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 ustawy PZP i skutkować będą odrzuceniem oferty na podstawie art. 8 wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1 PZP. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach określonych             w art. 93 ust. 1 PZP o unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XVI .  Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

2.  Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 1.1) lub 4) na stronie internetowej.

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego w terminie określonym w art. 94 ustawy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1.

XVI I. Informacja  o formalnościach , jakie powinny zostać  dopełnione  po wyborze  oferty w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia

Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu podpisania umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien dostarczyć

1)  kosztorys uproszczony dwa miejsca po przecinku sporządzony na podstawie przedmiaru wykonany zgodnie z kalkulacją – stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ.

2) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany zgodnie z kalkulacją – stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ.

3) oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków kierownika w związku 
z realizacją przedmiotowej inwestycji.

4) uprawnienia, aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy oraz kierowników robót  (w przypadku gdy wymieniony dokument nie został dołączony do oferty)

5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6) należyte zabezpieczenie umowy

7) Przy zatrudnieniu podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami – zgodnie z zapisami w istotnych postanowień umowy.

XVIII. Wymagania  dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

2.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść wyłącznie przelewem na rachunek Zamawiającego tj. Gmina Brzeźnica - Urząd Gminy Brzeźnica, Bank Spółdzielczy Brzeźnica, Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050  z podaniem tytułu zabezpieczenie należytego wykonania umowy  dla zadnia : „Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał”

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać: nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), nazwę  Beneficjenta  (Zamawiającego), nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją oraz sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego                                   i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty w przypadku gdy Wykonawca nie wykonał prac wynikających z umowy a także w przypadku gdy wykonał prace z nienależytą starannością.

Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym            i rejestrze zastawów.

6. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana może być wyłącznie w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia             i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania  zamówienia           i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi kwotę ustaloną przez strony            w umowie w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia.

9.  Kwota zabezpieczenia, o której mowa w punkcie 8 zwracana jest nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi za wady.

10. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. W okresie rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania środków stanowiących  zabezpieczenie należytego wykonania umowy na usuwanie wad w przypadku, jeśli Wykonawca w okresie rękojmi nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

XIX. Warunki umowy i zmiany umowy

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 9 do SIWZ.

XX . Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Brzeźnica - Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.248.2018  pn.: „Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał” - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu                        o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

5. nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących  wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, tj.: odwołanie oraz skarga do sądu na zasadach zawartych w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej art. 179 do 182.

XXII . Postanowienia końcowe:

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik nr  1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  Kalkulacja wykonania robót

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Oświadczenie o grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 7 Informacja na temat podwykonawców

Załącznik nr 8 Zobowiązania podmiotów

Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy

Załączniki nr 10 Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 11  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

Załącznik nr 12 Przedmiar robót

Załącznik  Nr 1 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

pełna nazwa firma, adres w zależności od podmiotu

NIP ………………………………………………………….

REGON………………………………………..…..….….

reprezentowany przez………………..……………

…………………………………………………………..…….

……………………………………………………….………..

…………………………………………………..…………….

imię, nazwisko podstawa do reprezentacji

Formularz  Ofertowy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego 
w Biuletynie Zamówień Publicznych na wykonanie zadnia pn.

„Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał”

1. Po zapoznaniu się z warunkami przetargu oferujemy wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za cenę ryczałtową:

cena brutto  =  ……………………...  zł

słownie brutto: ..............................................................................................................................

cena brutto zawiera obowiązujący podatek VAT

zgodnie z załączoną kalkulacją (załącznik Nr 2)

2. Na wykonane roboty udzielamy:

gwarancji i rękojmi …………. miesięcy (nie krótszy niż 60 miesięcy) od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy

3. Akceptuje(my) warunki umowy, termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie robót do 7 dni od daty przekazania placu budowy,

a) termin robót budowlanych: 7.12.2018 r.

b) termin zakończenia przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem braku wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy: 28.12.2018 r.

4.  Akceptuje(my) warunki płatności: 30 dni od poprawnie złożonej faktury.

5. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz miejscem prowadzenia robót i nie wnoszę/imy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.

6. Oświadczam(y), że zobowiązuje(my) się zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). zgodnie z wymogiem zawartym w SIWZ

7.  Termin związania ofertą 30 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

8. Zobowiązuje/my się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na  warunkach  określonych w istotnych postanowieniach umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy zostaną dostarczone dokumenty wymienione w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto w formie ...................................................

9. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zostały zawarte na stronach od ………..……do ………..…. i  nie mogą być one udostępniane.

10.  Oświadczamy, że nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonawcy żadnej część naszego zmówienia.

W przypadku zlecenia części robót podwykonawcy należy wypełnić załącznik nr 7 do SIWZ

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

12. Wykonawca jest małym……………/średnim przedsiębiorcą …………..… (należy wskazać „TAK” lub „NIE”) zgodnie z ustawą z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1829 z późn. zm.)

13. Oświadczamy, że nasza oferta składa się  z…..........ponumerowanych stron.

14. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty zgodnie z zapisem SIWZ

15. Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję:

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

numer telefonu: ………….………….., numer faksu: …………….……….., e – mail: ………………….……..

Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za złożenie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego)

.......................................				                ........................................

/data, miejscowość/ 						     / podpis i pieczęć wykonawcy/

Załącznik nr 2 do SIWZ

Kalkulacja wykonania robót

| Lp. | Nazwa elementu robót | Wartość netto | Termin wykonania elementu robót |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |
| 2 | INSTALACJE WOD - KAN |  |  |
| 3 | INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA |  |  |
| 4 | INSTALACJE GAZOWE |  |  |
| 5 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  | Zakończenie 28.12.2018 r. |
|  | Vat….. % |  |  |
|  | RAZEM BRUTTO |  |  |

UWAGI: Wszystkie elementy lub prace przygotowawcze związane z przedmiotem zamówienia opisane 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. np. ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy, wywóz i utylizacja odpadów, zużycie mediów, przygotowanie dokumentacji związanej z oddaniem obiektu do użytkowania, wyposażenie budynku w sprzęt i oznakowanie zgodnie z instrukcją przeciwpożarową, uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i ponoszenie kosztów przeglądów technicznych i serwisowania urządzeń itp. winny być uwzględnione w poszczególnych elementach robót powyższej kalkulacji.

Podstawą obliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia cena ryczałtowa jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, wszystkie niezbędne prace  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Wyliczenie z pozycji „RAZEM” należy wpisać do formularza ofertowego poz.1.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy składa Zamawiającemu kosztorys ofertowy na podstawie której wyliczył cenę oferty.

…………….………………….......                                                      ………………………………………………….……………………

(miejscowość, data)                                                                              (podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela, pieczęć )

Załącznik  Nr 3 do SIWZ.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Część I:

Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i postępowania o udzielenie zamówienia

1. Nazwa, adresy i dane kontaktowe instytucji zamawiającej

Nazwa: Gmina Brzeźnica – Urząd Gminy w Brzeźnicy

34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109

##### telefon:  ( 33 ) 8792-029,   fax. ( 33 ) 8792-092.

e-mail: gmina@brzeznica.pl

2. Tytuł zamówienia:

„Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał”

Część II:

Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………

b) Osoba wyznaczona do kontaktów: ……………………………..

telefon: …………………… faks …………..…..……e-mail: …………………………

B: Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy

Proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (-) osoby (osób) upoważnionych do prawnego reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

a) Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………

b) Stanowisko/Działający jako: ……………………………………..……………

c) telefon: …………………………………………………….

d) e-mail: …………………………………………………...

Część III:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O NIEPODLAGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIENIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwana dalej jako: ustawa Pzp.

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał”

oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 
     pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 
     pkt 1, pkt. 8 ustawy Pzp.

………………………………….. r.

miejscowość, data

…………….…………………

podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….………………... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 25 ust. 5 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….. r.

miejscowość, data

…………….…………………

podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Pzp z postępowania                          o udzielenie zamówienia.

………………………………….. r.

miejscowość, data

…………….…………………

podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ………………………………………………....….…………...…………

……………………………….………………………………………..….…………...………………………………………….…………………………………………………..….…………...

(Podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………….. r.

miejscowość, data

…………….…………………

podpis

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIALU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwana dalej jako: ustawa Pzp.

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał”

prowadzonego przez Gminę Brzeźnica reprezentowaną przez - Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu określone przez Zamawiającego w: Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

………………………………….. r.

miejscowość, data 						                      …………….…………………

podpis

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadcza, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu określonych przez Zamawiającego w: Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia polegam na zasobach następującego/tych podmiotu/ów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

…................................................................................................................................................... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

………………………………….. r.

miejscowość, data 						                     …………….…………………

podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

………………………………….. r.

miejscowość, data 						                 …………….…………………

podpis

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

pełna nazwa firma, adres w zależności od podmiotu

NIP ………………………………………………………….

REGON………………………………………..…..….….

reprezentowany przez………………..……………

…………………………………………………………..…….

……………………………………………………….………..

…………………………………………………..…………….

imię, nazwisko podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:

„Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał”

Niniejszym oświadczam, że:

- nie należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.) 
z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne ofert w w/w postępowaniu ٭

- należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm) 
z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne ofert w w/w postępowaniu ٭

* niepotrzebne skreślić

W związku z tym, iż należę/ymy do ww. wskazanej grupy kapitałowej, w załączeniu składamy dowody wskazujące, że powiązania z innym wykonawcą należącymi do tej samej grupy kapitałowej, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

....................................                                      …………..……………………………….………………………..

data, miejscowość			        podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela, pieczęć

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

( pieczęć )

Wykaz robót budowlanych

Przystępując o zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

„Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał”

oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonałem n/w roboty należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zostały one prawidłowo ukończone

| Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonania | Wartość zamówienia Brutto | Okres wykonania (data rozpoczęcia- data zakończenia) | Podmiot zlecający zamówienie | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Własne lub innego podmiotu (wykonawca winien załączyć oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego) |

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie, co najmniej jednej roboty budowlanej 
o wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto, porównywalnej do przedmiotu zamówienia tj. zawierające 
w swoim zakresie wykonanie remontu/budowy/przebudowy obiektu  o konstrukcji  tradycyjnej oraz załączy dowody określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

....................................                                      …………..…………………………..

data, miejscowość			        podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela, pieczęć

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

( pieczęć )

Wykaz osób

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia pn. „Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał” wraz                               z  oświadczeniem, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych  wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy

| Lp. | Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia kwalifikacje i datę wydania | Doświadczenie/ wykształcenie | Zakres Wykonania czynności | Podstawa do dysponowania daną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kierownik budowy (upraw. w specj. konstrukcyjno – budowlanej ) |  |  |  |
|  |  | Kierownik robót (Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) |  |  |  |
|  |  | Kierownik robót (upraw. w specj. instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerget.) |  |  |  |

W przypadku gdy  Wykonawca  wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi  wymagane uprawnienia upoważniające do wykonania zamówienia zobowiązany jest dołączyć do ofert pisemne zobowiązania tych osób.

Ponadto oświadczam/(y), że osoba/(y), które będą/będzie uczestniczyć w wykonaniu  zamówienia posiada/(ją) wykształcenie kwalifikacje zawodowe do pełnienia funkcji wymaganej przez  Zamawiającego w niniejszej SIWZ

....................................                                      …………..…………………………..

data, miejscowość			        podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela, pieczęć

Załącznik nr 7 do SIWZ

INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom

przy realizacji zadania pn:

„Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał”

Jeżeli podwykonawca jest podmiotem na zasobach którego polega wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takiej sytuacji Zamawiający na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez wykonawcę nazwy (firmy) takiego podwykonawcy.

| Lp. | Nazwa części zamówienia | Procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

.....................................

/upełnomocniony przedstawiciel/

#### Załącznik nr 8 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..………………………………….

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….…………………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam(/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), odda Wykonawcy:

…………………………………………………………………....…………………………….…………….…….

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:

„Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał”

do dyspozycji niezbędne zasoby ………………………………………………………………..

(zakres udostępnianych zasobów)

na cały okres realizacji zamówienia  i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

………….………………………………………………………………………………………..

Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą:

………………………………………………..…………………………………………………

………………….……………………………………..

(miejsce i data złożenia oświadczenia)

…………………………….…………………..…………………………………………….…

(podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli                w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Załącznik nr 9 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu …………., pomiędzy:

Gminą Brzeźnica, mającą swą siedzibę w Brzeźnicy 34-114, przy ul. Krakowska 109,

posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 551-11-23-918, w imieniu której działa:

Wójt Gminy Brzeźnica – Bogusław Antos,

przy kontrasygnacie Skarbnika – Anna Kawska,

zwaną dalej Zamawiającym,

a: …………………………………………………….

zwany w dalszej części umowy Wykonawcą.

Strony oświadczają, iż Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), ogłoszonego na stronie internetowej www.brzeznica.pl

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

### PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn: „Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał”  zwane dalej zamówieniem w zakresie i na warunkach określonych w złożonej ofercie, dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i niniejszej umowie.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami i warunkami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się jako kompleksowe wykonanie robót wraz z instalacjami, uruchomienie wszystkich zainstalowanych urządzeń, wystąpienie i uzyskanie braku wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

4. Integralnymi dokumentami niniejszej umowy są następujące załączniki:

1) harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 1,

2) oferta Wykonawcy,

3) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

4) dokumentacja projektowa,

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

§ 2

TERMIN WYKONANIA

1. Wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona:

a) roboty budowlane termin zakończenia do: 7.12.2018 r.

b) termin zakończenia przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem braku wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy do: 28.12.2018 r.

2. Wykonawca przystąpi do realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Za datę zakończenia robót budowlanych określonych w §2 ust. 1 lit. b przyjmuje się datę zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru, poprzez odpowiedni wpis kierownika budowy do dziennika budowy potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

4. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuję się datę uzyskania braku wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

5. Wykonawca nie może rozpocząć robót przed przekazaniem mu przez Zamawiającego terenu budowy.

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) przekazania protokolarnego Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,

3) przekazania dziennika budowy oraz jednego kompletu dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji papierowej,

4) dokonania odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapłaty należnego wynagrodzenia w wysokości zgodnej z przyjętą ofertą Wykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie,

5) zwołania Rady budowy, częstotliwość Rad budowy będzie zależna od przebiegu robót budowlanych oraz innych nieprzewidzianych okoliczności. Terminy Rady budowy będzie ustalał Zamawiający o czym  powiadomi telefonicznie lub e – mail uczestników (w zależności od przebiegu robót budowlanych oraz innych okoliczności) najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem Rady budowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy, od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza budowy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urządzeń lub obiektów budowlanych osób trzecich zobowiązuje się Wykonawcę do naprawienia ich w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i poszkodowanym.

2) zorganizowania zaplecza budowy, oznakowania (umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia przez cały czas realizacji robót) ponadto zabezpieczenia terenu budowy poprzez jego ogrodzenie uniemożliwiające dostęp do terenu budowy przez osoby nieuprawnione,

3) prawidłowego oznakowanie i zabezpieczenie robót przed narażeniem zdrowia i życia osób,

4) zapewnienia kierownika budowy oraz kierowników robót posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualny zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i spełniających wymagania określone w SIWZ,

5) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

6) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym też związanych z ruchem pojazdów,

7) posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy objętych umową oraz z tytułu zdarzeń jakie mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem tych prac, w następstwie których Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

9) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ gdy będzie wymagane),

10) wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami opisanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

11) stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty lub aprobaty. W przypadku zastosowania w trakcie realizacji robót jakichkolwiek wyrobów budowlanych nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wykonane roboty i wykona je ponownie na własny koszt i ryzyko,

12) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

13) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji robót budowlanych, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, czystości dróg dojazdowych do terenu budowy, 
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drogi dojazdowej do terenu budowy lub jej elementów Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia ich do stanu pierwotnego,

14) wywozu i utylizacji na swój koszt materiałów pochodzących z rozbiórki, wszelkich odpadów powstających w wyniku prowadzonych robót zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska oraz gospodarowania odpadami. Zamawiający zastrzega sobie w tym zakresie prawo przedłożenia dokumentów, potwierdzających działanie Wykonawcy zgodnie z przywołanymi ustawami.

15) uzyskania wymaganych pozwoleń niezbędnych do prowadzenia robót, które Wykonawca winien posiadać w celu należytego wykonania zamówienia,

16) przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ.,

17) nadzoru i koordynacji prac podwykonawców (w przypadku powierzenia im robót),

18) korzystania z punktów poboru energii elektrycznej, wody wyłącznie do celów budowy 
i socjalnych związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz zapłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda, ścieki),

19) prowadzenia dokumentacji budowy, a w szczególności dziennika budowy i udostępnianie go  przedstawicielom Zamawiającego lub uprawnionym organom do dokonywania wpisów,

20) uczestniczenia w Radach budowy i informowanie na bieżąco o postępie zrealizowanych prac, o wszelkich zagrożeniach mogących zakłócić terminowe wykonanie prac,

21) w przypadku wprowadzenia przez kierownika budowy zmian nieistotnych do projektu Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt uzyskać zgodę Projektanta i akceptację Zamawiającego,

22) w przypadku opóźnień wynikających ze zbyt słabego tempa robót Wykonawca zobowiązany jest do zwiększenia swoich możliwości produkcyjnych poprzez: wydłużenie godzin pracy, zwiększenie liczby swojego personelu,

23) zgłaszania obiektu i robót do odbioru w tym do dokonywania niezbędnych uzgodnień, sprawdzeń, pomiarów kontrolnych oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru robót,

24) opracowania kompletnej instrukcji użytkowania wykonanych urządzeń jak również poszczególnych instalacji,

25) sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ustalającej wymogi ochrony przeciwpożarowej oraz oznakowanie i wyposażenie p.poż obiektu zgodnie ze sporządzonym dokumentem,

26) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmującej całość robót budowlanych i instalacyjnych w formie papierowej i przekazanie jej Zamawiającemu,

27) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych wykonanego przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi,

28) wykonywania serwisowania i przeglądu technicznego urządzeń (na własny koszt) 
w okresie gwarancji i rękojmi (protokoły winny być na bieżąco przekazywane Zamawiającemu),

29) Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji przedmiaru robót i w razie potrzeby jego poprawy we własnym zakresie i na swój koszt (objęty ryczałtem),

30) Wykonawca nie ma prawa do zaciągania żadnych zobowiązań mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego oraz występowania w jego imieniu w zakresie nie objętym niniejszą Umową,

31) przygotowania wniosku  do zawiadomienia o zakończeniu budowy właściwy organ nadzoru budowlanego wraz z wymaganym kompletem dokumentów,

32) uzyskania braku wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

§ 4

##### PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru:

– w osobie ……………………………… posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności ….………………… wydane przez ………………………….…… o numerze ………… z dnia …..…………………, wpisany na listę  członków ……………..... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym……………………...

1) Inspektor wymieniony w ust. 1 nie posiada upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy.

2) Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń związanych z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją projektową wykonania przedmiotu umowy.

3) W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa ustalonych zwyczajów.

2. Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy ……………………………………….. posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności ….………………… wydane przez ………………………….…… o numerze ………… z dnia …..…………………, wpisany na listę  członków ……………..... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym……………………...

1) Kierownik działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy i do jego obowiązków należy ścisłe stosowanie i przestrzeganie przepisów ustawy Prawo budowlane w tym:

a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

b) organizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,

d) zawiadomienie Zamawiającego o wstrzymaniu robót z powodu wykonania ich niezgodnie z dokumentacją projektową,

e) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających,

f) zgłoszenie robót do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru, zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie terenu robót do należytego stanu po zakończeniu robót,

3. Kierownik budowy ma prawo występować do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione usprawnieniem procesu budowy i uzyskają akceptację projektanta.

4. Wykonawca zobowiązuje się, iż kierownik budowy lub jego zastępca obecny będzie na terenie budowy w każdy dzień roboczy, w godzinach pracy.

5. Zamawiający może w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić uzasadniony sprzeciw co do osoby kierownika budowy lub kierowników robót branżowych. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do zmian kwestionowanych osób w terminie 7 dni.

6. Zmiana osób wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmian warunków umowy.

§ 5

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami bez udziału podwykonawców.

w przypadku podwykonawców (jeżeli dotyczy)

1a. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie zamówienia następującym podwykonawcom (dotyczy również dalszych podwykonawców) w zakresie realizacji następujących jego części:

………………………………………………………………………………………………….W pozostałym zakresie przedmiot umowy Wykonawca wykona własnymi siłami.

2. W przypadku realizowania umowy z udziałem podwykonawców wymagana jest zgoda Zamawiającego na konkretnego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być

dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, stanowiących cześć zamówienia publicznego, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a wartość wynagrodzenia za nie jest, nie wyższa niż wartość wynagrodzenia przewidziana w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) okresy rozliczeniowe i sposób rozliczenia (podstawy wystawienia faktur VAT/rachunków terminy odbiorów częściowych) będą dostosowane do umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, pozwoleniu na budowę, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy                          o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) w przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie niezbędnych dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz                       z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub złożenia go bezpośrednio Zamawiającemu na zasadach określonych w ust.7.

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy                    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności w następujących przypadkach:

a) niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4 i ust. 5,

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego  Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, 
d) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy,

f) gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, którego wysokość ze względu na wartość poprzednio zaakceptowanych umów o podwykonawstwo spowodowałoby konieczność dokonania płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych w wysokości przekraczającej wartość udzielonego w tym zakresie zamówienia.

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

14. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 oraz umów  o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 lit. a, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego, z wyjątkiem umów na dostawy i usługi, które na podstawie § 5 ust. 14 umowy nie podlegają akceptacji Zamawiającego.

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

18. Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 14.

20. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone 
w ust. 19, stosuje się zasady określone w ust. 7 – 14.

21. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy                        z zachowaniem terminów określonych tą umową.

22. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

23. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są 
w języku obcym, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

24. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności oraz dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności  których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

25. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

26. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

27. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 26, podważających  zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

28. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 25, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 26 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

29. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

30. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT  złożone do Stowarzyszenia wraz z:

a) protokołem odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,

b) kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

c) kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców           o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

31. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, 
o których mowa w ust. 30, jak również przed upływem terminu wymagalności należnego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 30, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

32. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

33. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 26 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw  i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

34. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 26 i wykaże niezasadność takiej płatności lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 26, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

35. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 26 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 26, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

36. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

37. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

38. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

39. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

40. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.

41. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy łączącej go   z Wykonawcą. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi umową z Wykonawcą Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych umową Zamawiającego z Wykonawcą.

42. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur  VAT w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

43. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości  objętej płatnością końcową.

44. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 6

ODBIÓR ROBÓT

1. Wykonawca zgłasza pisemnie na adres Zamawiającego gotowość do odbioru technicznego zakończonych robót. Gotowość do odbioru zgłasza również kierownik budowy wpisem do dziennika budowy.

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru – w formie wpisu do dziennika budowy. Wykonawca zgłasza inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegających zakryciu bądź zanikających. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi tych faktów:

a) zobowiązany będzie do odkrycia robót a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego,

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót – naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

3. Odbiór techniczny zakończonych robót. Odbioru technicznego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie wpisu kierownika budowy do dziennika budowy oraz wniosku Wykonawcy zawierającego oświadczenie kierownika budowy o:

a) zgodności wykonania robót z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, budynku.

4. Do wniosku o dokonanie odbioru Wykonawca załącza ponadto:

a) oryginał dziennika budowy,

b) protokoły prób, badań i sprawdzeń,

c) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego ustalającego wymogi ochrony pożarowej dla obiektu,

d) kompletną dokumentację powykonawczą – potwierdzoną na zlecenie Zamawiającego przez projektanta                      i inspektora nadzoru oraz instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń, niezbędne  świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności,

5. Zamawiający dla dokonania czynności odbioru technicznego zakończonych robót, powoła komisję. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 3 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej 21 dnia licząc od dnia rozpoczęcia.                W czynnościach odbioru technicznego zakończonych robót uczestniczy kierownik budowy i przedstawiciele Wykonawcy, Inspektor Nadzoru oraz upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

6. Z czynności odbioru technicznego zakończonych robót zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru. Protokół w szczególności zawierać powinien: informacje o jakości wykonanych robót, inne dokumenty wskazane podczas odbioru przez Zamawiającego.                W protokole umieszczony zostanie wykaz (jeżeli wystąpią) wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usunięcia, nie późniejszymi jednak niż planowany termin odbioru końcowego.

7. Odbiór końcowy dokonywany jest po otrzymaniu braku wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy i upływie terminu na usunięcie przez Wykonawcę wad stwierdzonych w protokole odbioru technicznego zakończonych robót. Przystąpienie do czynności odbioru końcowego nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę. Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za przedmiot umowy.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego okaże się, że wykonawca nie usunął wad opisanych w protokole odbioru technicznego zakończonych robót lub też ujawnią się nowe wady, a wady te nie umożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający jest uprawniony:

a) odmówić odbioru końcowego i żądać usunięcia tych wad w określonym terminie, albo

b) odebrać obiekt i obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej 
i technicznej albo

c) powierzenie wykonania tych czynności innemu podmiotowi, usunięcia wad na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania dokumentu stwierdzającego wykonanie tych czynności. Przed powierzeniem wykonania zastępczego innej osobie, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wady lub usterki.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, które umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający jest uprawniony do odebrania obiekt i obniżenia wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,

10. W przypadku nieusunięci wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu Zamawiający może:

a) odmówić odbioru i żądać usunięcia wad w określonym terminie lub

b) odstąpić od umowy i żądać kary umownej za nie wykonanie umowy o której mowa w § 13 ust. 2 lit. a. oraz dalszego odszkodowania.

11. Odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

§ 7

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą przetargową tj.:

cena brutto……...………...  zł

słownie brutto: .............................................................................................................................

Wynagrodzenie to nie będzie podlegać waloryzacji w okresie realizacji umowy 
z zastrzeżeniem § 12.

2. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania  (nie więcej niż dwie faktury częściowe) wykonanych etapów robót wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego dla przedmiotu umowy. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości brutto określonej w § 7 ust. 1.

3. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół częściowego odbioru robót określający stan zaawansowania robót, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy (robót) oraz zaakceptowany przez Zamawiającego, sporządzony na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego.

4. Rozliczenie całości przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą końcową po dostarczeniu protokół końcowego odbioru robót wraz z uzyskaniem braku wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

5. Faktura częściowa i końcowa wystawiona przez Wykonawcę płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu na rachunek podany na fakturze. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 obejmuje wszystkie składniki potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, aż do oddania obiektu do użytkowania.

7. Wykonawca wraz z fakturą VAT zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymaganego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy(ów). Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Podwykonawcy. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa wyżej, Zamawiający jest uprawniony do pomniejszenia płatności na rzecz Wykonawcy o sumę kwot wynikającą z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wówczas Zamawiający może dokonać zapłaty bezpośrednio na konto Podwykonawcy i dokonać potrącenia należności z należności Wykonawcy przypadającej za wykonanie robót na inwestycji, na co Wykonawca wyraża zgodę. Za datę zapłaty przyjmuje się datę realizacji polecenia przelewu w banku Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze.

8. Zapłata faktury końcowej nastąpi po usunięciu wszystkich usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót oraz po dostarczeniu kompletu dokumentów.

9. W razie rozwiązania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za prace wykonane w ramach niniejszej umowy na podstawie procentu zaawansowania robót przy uwzględnieniu składników cenotwórczych  z kosztorysu Wykonawcy.

10. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia ewentualnych kar umownych z faktury Wykonawcy za przedmiot umowy.

§ 8

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 10 % zaoferowanej ceny brutto, a określonej w § 7 ust 1., tj. ..................................zł w formie .....................................

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową, ustala się podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dwóch częściach:

– 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia określonego w § 2 ust. 1 lit. b i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

– 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady określonego w § 9.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 9

RĘKOJMIA  I GWARANCJA

1. Na wykonany zakres robót Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres ……….… miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

3. W okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem.

4. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie             z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi albo zlecić wykonanie innej osobie na koszt Wykonawcy.

§ 10

ROBOTY ZAMIENNE

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania projektów i rozwiązań zamiennych 
w trakcie realizacji inwestycji ze względu na konieczność:

1) dostosowania realizowanych obiektów do aktualnych przepisów i norm budowlanych,

2) dostosowanie realizowanych obiektów do przyszłych zmian w przepisach i normach budowlanych, które zaczną obowiązywać przed terminem uzyskania braku wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy realizowanych obiektów. Inicjatorem tych zmian może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiany te nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy i nie spowodują zmiany terminu wykonania prac. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 5 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania w trakcie realizacji inwestycji zmian do projektu, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę (w myśl ustawy prawo budowlane), dla osiągnięcia optymalnych parametrów funkcjonalnych inwestycji tj. w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, Zamawiający jest zobowiązany w sposób określony ustawą prawo budowlane przekazać zakres zmian Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia takich zmian, każdorazowo Wykonawca powinien zmiany te umieścić w dokumentacji powykonawczej.  Inicjatorem tych zmian może być Zamawiający. Zmiany te nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy i nie spowodują zmiany terminu wykonania prac. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 5 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.

3. Dla dokonania rozliczeń robót i materiałów zamiennych Wykonawca opracuje kosztorysy zamienne, sporządzone na podstawie cen jednostkowych wynikających z przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu. W przypadku robót dla których brak w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczeń należy dokonać na podstawie składników cenotwórczych z kosztorysu Wykonawcy, a koszt materiałów wg cen średnich wydawnictwa „Secocenbud” z kwartału wykonania robót zamiennych, ewentualnie materiały nietypowe według faktury ich zakupu po akceptacji Zamawiającego.

§ 11

ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany w następujących przypadkach:

1. Zmiana terminu realizacji umowy na skutek:

a) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót. Siła wyższa to zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.

b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

c) wystąpienia innych okoliczności, które strony wspólnie uznają za powodujące konieczność zmiany terminu relacji umowy lub jej poszczególnych etapów, w szczególności z powodów technologicznych, przyczyn zewnętrznych nie mających charakter siły wyższej, obiektywnych utrudnień dotyczących dostaw materiałów lub urządzeń itp. przy czym każdorazowo ocena zaistnienia takiego obiektywnego powodu wymaga uzgodnienia Stron, jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia uznaje się termin pierwotnie ustalony jest obowiązujący.

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia – zmiany technologiczne tj. roboty zamienne/zmniejszenie zakresu robót, w szczególności:

a) Zamawiającemu w toku wykonywania umowy przysługuje prawo wprowadzenia robót 
i materiałów zamiennych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej na zasadach dwustronnie uzgodnionych. Wykonawca nie może odmówić wykonania robót zamiennych w przypadku, gdy ich wykonanie jest zgodne ze stanem wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, a także zachodzi jedna z niżej wymienionych okoliczności:

– niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana jest zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

– zrealizowanie robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji jest konieczne, a zastosowanie przewidzianych w umowie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,

– występują odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkują niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych  założeniach technologicznych,

– występują odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (np. fundament, ściany itp.) skutkujące niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,

– konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych wynika ze zmian obowiązującego prawa.

b) Dla dokonania rozliczeń robót i materiałów zamiennych zastosowane zostaną postanowienia §11 umowy.

c) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zmniejszenia zakresu robót (umowne prawo odstąpienia), o czym Wykonawca zostanie powiadomiony pismem przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W takich przypadkach umowne odstąpienie następuje na piśmie w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o przyczynach jego odstąpienia. W przypadku wykonania odstąpienia wynagrodzenie Wykonawcy ulega obniżeniu o tę część jaka odpowiada wartości umownej z której odstąpiono. Z tytułu tego odstąpienia Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia kar ani dochodzenia innego odszkodowania.

3. Zmiany polegającej na dopuszczeniu udziału podwykonawcy/ców w sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty zadeklarował samodzielną realizację zamówienia.

4. Zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,

5. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na cenę wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

6. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na cenę wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

7. Zmiany terminów wykonania poszczególnych etapów (elementów) robót ustalonych 
w harmonogramie rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik do umowy, nie wymagają aneksu do umowy jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na termin wykonania przedmiotu umowy.

8. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego będzie się odbywała na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.

§ 12

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

2. Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty:

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po Jego stronie w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a w  wysokości 1,00 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, 
za każdy dzień opóźnienia, za wyjątkiem sytuacji gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone zostały wady, a Wykonawca usunął je w terminie 7 dni, zgodnie z § 6 ust. 7 lit. a umowy,

c) za niedotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b w wysokości 1,00 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

d) za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,9 % wynagrodzenia umownego brutto dotyczącego danego elementu (ujętego w kosztorysie Wykonawcy), za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad (usterek),

e) za rażące naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z umowy, w szczególności naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad  bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porządku na terenie  budowy w wysokości 1.000,00 złotych za każde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika  budowy,

f) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 1 000 złotych za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

g) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 100 złotych za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

j) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1 000 złotych,

k) w przypadku braku zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub w przypadku nie przedstawienia na wezwanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego), dowodów  Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 1.000,00 zł za każdą osobę zaangażowaną do realizacji robót budowlanych bez umowy o pracę lub każdy przypadek nie przedstawienia dowodów ,

l) strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej przez Wykonawcę faktury,

3. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy w wysokości proporcjonalnej do stopnia wykonania i jakości wykonanych robót na dzień odstąpienia.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy niezależnie od przepisów KC i innych postanowień umowy, także jeżeli:

a) Wykonawca nie podjął realizacji robót w ciągu 5 dni od daty pisemnego wezwania go przez  Zamawiającego do rozpoczęcia robót objętych umową pomimo jej podpisania,

b) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uparcie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

c) Wykonawca zaniechał realizacji bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 14 dni,

d) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani w terminie 14 dni od daty odstąpienia – sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

6. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

7. Wykonawca najpóźniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

9. Należne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy określone zostanie przez Zamawiającego na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony umowy - po dokonaniu obmiaru zaawansowania wykonania części robót w odniesieniu do przedmiotu umowy.

10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę kosztorysów robót zabezpieczających. Kosztorysy zostaną sporządzone na podstawie cen jednostkowych wynikających z kosztorysu Wykonawcy, w przypadku robót dla których brak w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczeń należy dokonać na podstawie składników cenotwórczych z kosztorysu Wykonawcy, a koszt materiałów wg cen średnich wydawnictwa „Secocenbud” z kwartału w którym wykonano roboty, ewentualnie materiały nietypowe według faktury ich zakupu po akceptacji Zamawiającego.

§ 14

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY

w przypadku podwykonawców (jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału Podmiotu Udostępniającego Zasoby. Podmiot Udostępniający Zasoby

2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ……., na zasoby którego w zakresie/ach …….. Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie/ach …....

3. W przypadku udostępniania zasobów umowy przez …………... z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, lub Wykonawca wykaże, przedstawiając stosowne dokumenty, że samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostępniającego.

5. Zasoby w przypadku wątpliwości dotyczących w szczególności rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmiot Udostępniający Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostępniania i okresu.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać w trybie negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej umowy, obciążyć jej ani w inny sposób nią rozporządzać bez uzyskania na czynności te pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których 2egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

Załączniki nr 10 Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 11  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

Załącznik nr 12 Przedmiar robót

ZNAJDUJĄ SIĘ W OSOBNYCH ZAŁĄCZNIKACH DO SIWZ